**UMOWA nr …………………../ŚZN/2024**

 **NADZÓR**

**nad realizacją roboty budowlanej pn.:**

**„Roboty budowlane w zakresie napraw przewodów kominowych budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości”**

zawarta w dniu ……………………………r. w Katowicach pomiędzy:

**Województwem Śląskim** - w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa nr 154/24
z dnia 29.04.2024r. działa **Pan Michał Ciepłucha – Dyrektor Śląskiego Zarządu Nieruchomości** jednostki budżetowej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Grabowa 1A,
kod pocztowy 40-172,NIP: 9542541990, REGON: 240305185, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM,

a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści Umowy jako „*WYKONAWCA”,*

*Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem, o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; nr ZO – 34/2024 na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi
w postępowaniu TP.10 -2024 prowadzonym pn. : „Roboty budowlane w zakresie napraw przewodów kominowych budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości”*

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiot umowy obejmuje obowiązki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji roboty budowlanej pn. „Roboty budowlane w zakresie napraw przewodów kominowych budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości” oraz w okresie gwarancji dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu i w okresie rękojmi *zgodnie z* przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.),
2. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego :
3. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
4. całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogów stawianych w realizacji inwestycji,
5. organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych,
6. sprawdzanie jakości wykonawczych robót i wbudowanych wyrobów/urządzeń, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów/ urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
7. całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego i odbioru końcowego wykonywanych robót budowlanych,
8. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytku,
9. kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska,
10. kontrolowanie zgodności wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,(np. zasad BHP, ppoż. Itd.)
11. sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
12. wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem
 i obowiązującymi przepisami,
13. wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy (jeżeli prowadzenie dziennika budowy jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa do tego typu robót budowlanych) dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
14. żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
15. udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,
16. udział w naradach roboczych - koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych również przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy,
17. Inspektor Nadzoru przedłoży Zamawiającemu komplet sporządzonej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej sprawdzeniem kompletności i jakości dokumentów odbiorowych (wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie – jeżeli dotyczy) przed podpisaniem protokołu końcowego; w liczbie i zakresie jak wynika to z Prawa budowlanego,
18. Inspektor Nadzoru przedłoży potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także rozliczanie budowy zgodnie z opisem zamieszczonym w dokumentacji postępowania TP.10 -2024.
19. bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacja inwestycji,
20. udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie (ryczałtowe) - bez dodatkowej zapłaty (Wymagany okres gwarancji i rękojmi od wykonawcy robót budowlanych wynosi ………..miesięcy od dnia końcowego protokołu odbioru robót),
21. ścisła współpraca z Zamawiającym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamówienia i obowiązującymi przepisami.

**§ 2**

Termin realizacji umowy

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia odbioru robót budowlanych dotyczących postepowania TP.10 -2024.
2. do dnia zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego,
3. do upływu okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach postepowania TP.10 -2024.

**§ 3**

**Prawa i Obowiązki Wykonawcy**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja zadań określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne i terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca może powierzyć część obowiązków osobom innym wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące stażu pracy
i kwalifikacji żądane w zapytaniu ofertowym oraz złożyły dodatkowo oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo budowlane.
4. W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni nadzór i ich obecność we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednocześnie przedstawiciel Zamawiającego, działa w imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń.
6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji
i wskazówek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach,
a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.
7. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową na roboty budowlane. Konieczność wykonania robót dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej wartości robót dodatkowych, zgodnie z umową o wykonanie robót budowlanych
musi zostać stwierdzona w protokole konieczności robót dodatkowych
 (przygotowanym przez nadzór inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiającego.
8. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia Wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy (jeżeli prowadzenie dziennika budowy jest wymagane przez przepisy prawa budowlanego do tego typu robót budowlanych), o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.
9. Inspektor nadzoru będzie przystępować do odbioru prac w terminie 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez Wykonawcę robót budowlanych wpisem do dziennika budowy (jeżeli prowadzenie dziennika budowy jest wymagane przy tego typu robotach budowlanych).
10. Wykonawca zobowiązuje się do:
11. wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane
w związku z realizacją umowy.
12. do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
13. Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
14. znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,
15. zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
 i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
16. w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

**§ 4
Prawa i Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację dotyczącą postępowania TP.10-2024.
2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych warunków w umowie.
3. Zamawiający ma prawo do uczestniczenia w naradach dotyczących nadzorowanej inwestycji.

**§ 5**

**Wartość umowy**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala się w formie ryczałtu, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia, …………………..wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości…….. % wartości netto roboty budowlanej ………….. **zł netto**, (słownie:…………………………) **w tym ……..% VAT**, co daje kwotę: ………………**zł brutto** (słownie :……………………………).
2. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że znany jest mu zakres prac, oraz że na etapie przygotowania oferty wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
4. Dane Zamawiającego do faktur/ rachunku VAT :

 **Województwo Śląskie
Śląski Zarząd Nieruchomości
ul. Grabowa 1A ,40-172 Katowice
NIP: 9542770064**

1. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku
w termie 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury/ rachunku.
2. Faktura/rachunek zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu robót, na podstawie protokołu odbioru robót końcowych, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy.
3. Warunkiem koniecznym do podpisania protokołu odbioru końcowego robót jest przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót wszystkich wymaganych przepisami i niniejszą umową, poprawnie sporządzonych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego dokumentów odbiorowych i podwykonawczych ( np. gwarancje, opnie – jeśli dotyczy).
4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Płatność za przedmiot umowy będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielnej
 płatności o którym mowa w art.108a -108f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
 od towarów i usług.

**§ 6**

**Zasady porozumiewania się stron**

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom drogą elektroniczną (każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji), a także w drodze konsultacji na okoliczność, których będą sporządzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy. Wykonawca będzie kierował wszelką korespondencję do Śląskiego Zarządu Nieruchomości.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych – koordynacyjnych
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy takich narad będzie ustalał Zamawiający.

1. Narady, o których mowa w ust. 2 będą protokołowane, a kopie protokołu będą przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradę.
2. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem usługi i do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie Dyrektor ŚZN , bądź inna wskazana przez Niego osoba
3. Kontakt z Wykonawcą tel.: …………………………………………………..
4. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust.1.
5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego.

W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie przedstawiciela Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem.

1. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy, w terminie 3 dni licząc od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną.
2. Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 7 i 8, nie uchybia prawu Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

**§ 7**

**Błędy w nadzorze**

1. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.
2. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia, o którym mowa w ust. 1.

**§ 8**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi określonego w umowie oraz na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót.

**§ 9**

**Kary umowne**

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust.1.
3. za nieprzystąpienie do odbioru robót zgłoszonych przez wykonawcę robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 9 , w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,
4. za każdy dzień nieobecności Wykonawcy, którego obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 5 ust. 1 umowy,

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącane przez Zamawiającego
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża na to zgodę.

3. Kary umowne podlegają sumowaniu. Suma kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
 o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

**§10**

**Ubezpieczenie wykonawcy**

1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż wartość kosztorysowa robót budowlanych na dowód czego przedstawi Zamawiającego w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania umowy na warunkach określonych w umowie, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

**§ 11**

**Rozwiązanie umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy lub jej

rozwiązania w sytuacji, gdy:

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy

lub zaprzestał jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
 należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej
 oraz powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 12**

**Rozstrzyganie sporów**

1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą starań, aby rozwiązać je w sposób polubowny bez zbędnej zwłoki pomiędzy sobą.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 13**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa
w szczególności ustawy Prawa Zamówień Publicznych i prawach pokrewnych mających zastosowanie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
3. Każda ze Stron Umowy zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści Umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.
5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki stronny poddają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**§ 14
Ochrona danych osobowych**

Informujemy, że:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych
 nr 2016/679 (zwanym dalej „RODO”):
* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Zarząd Nieruchomości z siedzibą
 w Katowicach, ul. Grabowa 1a, tel.: (32)7824925, adres e-mail: sekretariat@sznslaskie.pl.
* Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor
 ochrony danych. Kontakt e-mail: *osobowe@sznslaskie.pl*, dane teleadresowe jak w pkt.1.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
2. oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,
3. udzielenie zamówienia i zawarcia Umowy,
4. realizacja i rozliczenie zamówienia,
5. archiwizacja dokumentacji.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
7. obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy Prawo
 Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
8. zawarta z Panią/Panem Umowa lub działanie prowadzące do zawarcia takiej Umowy
 (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
9. obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie
 archiwalnym i archiwach (art. 6 ust.1 lit. C RODO)*.*
10. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych
 osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa*.* Ponadto
 w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
 zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procedury
 zamówienia publicznego, zakończenia trwania Umowy o udzielenie zamówienia.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa
 Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem
 zawarcia Umowy w przypadku wyboru oferty. Podanie danych jest obowiązkowe
 a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznegooraz zawarcia Umowy.
14. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
 decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
15. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
 międzynarodowych.

**ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA:**

Umowę sporządził/a: ………………………………………..

Akceptacja Radcy Prawnego: ……………………………

Akceptacja finansowa: ………………………………………