OR-III.271.2.2.2025 Gorlice, 12.03.2025 r.

**do wszystkich Wykonawców**

**dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zmiany treści SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na remont drogi gminnej nr 270287K (ul. Gajowej) w km od 0+003,50 do km 0+695,00 w miejscowości Gorlice – Miasto Gorlice i remont ul. Gajowej – skrzyżowanie w miejscowości Gorlice.**

1. **Zapytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego**

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jest następująca:

**Pytanie 1:**

Oferent wnosi o uzupełnienie dokumentów przetargowych o przedmiar robót, który umożliwi właściwe przygotowanie oferty. Załączona dokumentacja projektowa jest niekompletna i nie zawiera istotnych elementów podlegających wycenie tj. oznakowanie pionowe i poziome oraz robót rozbiórkowych, co nie pozwala na prawidłowe oszacowanie zakresu tych robót.

**Odpowiedź:**

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna będąca zał. nr 1 i 2 do SWZ – Projekty wykonawcze i zał. nr 3 do SWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w związku z powyższym Zamawiający nie dołącza przedmiarów.

Oznakowanie pionowe do wymiany na nowe w ramach remontu ulicy to znak B20 – 1 szt. i znak A7 – 1 szt.

Oznakowanie poziome do wykonania  – brak.

Roboty rozbiórkowe należy wykonać w zakresie:

- rozbiórki nawierzchni  z masy mineralno-bitumicznej wraz z podbudową w km 0+003,5 – km 0+695,

- rozbiórki kostki brukowej w obrębie skrzyżowania w km 0+304,8 – km 0+013,5,

- rozbiórki korytek ściekowych w km 0+304,8 – km 0+400.

**Pytanie 2:**

Prosimy o uzupełnienie przekrojów konstrukcyjnych o

1. Wymiary ściany oporowej
2. Klasę betonu z jakiego ma być wykonana ściana oporowa.

**Odpowiedź:**

1. Należy zastosować ścianki oporowe dla klasy obciążeniowej 6 o wymiarach 105x70,
2. Należy zastosować ścianki oporowe spełniające wymogi normy PN-EN 15258 lub równoważne w następującym zakresie: materiał równoważny o parametrze betonu nie gorszym niż C35/45.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie.

**Odpowiedź:**

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna będąca zał. nr 1 i 2 do SWZ – Projekty wykonawcze i zał. nr 3 do SWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w związku z powyższym Zamawiający nie dołącza przedmiarów.

1. **Przedłużenie terminu składania ofert**
2. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

**Nowe, obowiązujące terminy:**

**Termin składania ofert upływa dnia: 26.03.2025 r., godz.: 13:00**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.03.2025 r., godz.: 13:30**

1. Postanowienia ust. 13 SWZ - Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.
2. Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt 1) SWZ otrzymuje nową treść:

„1)Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. **Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 24.04.2025 r.”**

1. Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00134057 z dnia 06.03.2025 r.

Ko:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

………………………………………………………………….

*(podpis kierownika Zamawiającego)*

Sporządził: Marta Ziaja - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252