

ZI.271.13.2024.ZP - 7 Węgliniec, 20.08.2024 r.

**MODYFIKACJA SWZ nr 4**

**Dotyczy:**„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana została treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. W **Rozdział 16.** TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT punkt 16.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wegliniec, w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 26/08/2024 r. do godz. 09.00** *(dzień/miesiąc/rok)*”

1. ****W Rozdziale 16.**** *TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT* punkt 16.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„**Otwarcie złożonych ofert** nastąpi w **dniu: 26/08/2024 r. o godz. 09.15***(dzień/miesiąc/rok)*”

1. ****W Rozdziale 15.**** TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ punkt 15.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert [art. 307 ust 1 ustawy pzp], tj. do dnia 24/09/2024r.”

**4.Rozdział 7.** TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje następujące brzmienie:

„7.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie **do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

ETAP I – Wykonanie dokumentacji projektowej:

1. do 30 dni od dnia podpisania umowy - koncepcja proponowanych rozwiązań projektowych
2. do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy - dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami, zgłoszeniami

ETAP II – wykonanie robót budowlanych – **do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

* 1. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę po uzgodnieniu z Zamawiającym, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.”

1. W załączniku nr 5 do SWZ Projekt umowy pukt 1 w **§ 2 TERMIN WYKONANIA UMOWY**  otrzymuje brzmienie:

„1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie **do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

1. ETAP I – Wykonanie dokumentacji projektowej:
2. do 30 dni od dnia podpisania umowy - koncepcja proponowanych rozwiązań projektowych
3. do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy - dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami, zgłoszeniami
4. ETAP II – wykonanie robót budowlanych – **do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

**Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**