U M O W A nr ................

zawarta w dniu ……………………………….r. w Węglińcu pomiędzy:

- Gminą Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec Mariusza Wieczorka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec Jolanty Zawisza,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem było „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2025-2026”, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z utrzymaniem zieleni.

§ 2 Przedmiot umowy

- Utrzymanie zieleni w rozumieniu umowy polega na koszeniu oraz nawożeniu trawników, nasadzeniu roślin, kwiatów oraz drzewek, utrzymaniu kwietników, pielęgnowaniu drzew, przycinaniu żywopłotów, grabieniu liści.

- Utrzymanie zieleni opisane w ust. 1 oznacza utrzymanie przez Wykonawcę zieleni na umówionym terenie i zakresie, w odpowiednim czasie bez dodatkowego powiadomienia Zamawiającego o terminie i miejscu poszczególnych prac.

- Wykonawca przed rozpoczęciem usług sporządzi harmonogram prac na dany miesiąc wskazując miejsce prac, ich zakres oraz termin realizacji.

- Wykaz i zakres prac do wykonania jest wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3 Termin wykonania umowy

Ustala się termin realizacji umowy na 19 miesięcy, licząc od 1 kwietnia 2025 r. do 31 października 2026 r.

§ 4 Wynagrodzenie

- Wartość zamówienia wymienionego w § 1 ustala się na łączną kwotę brutto ………… zł. (słownie: ………………………………………………..złotych 0/100) w tym

- zadanie nr 1 – Węgliniec, Stary Węgliniec, Zielonka – …………… zł

za rok 2025 – ……………. zł

za rok 2026 – ……………. zł

- zadanie nr 2 – Ruszów, Kościelna Wieś, Okrąglica – ……………… zł

za rok 2025 – .…………… zł

za rok 2026 – ……………. zł

- zadanie nr 3 –Jagodzin , Piaseczna  – ………….. zł

za rok 2025 –  ………….. zł

za rok 2026 –  ………….. zł

- zadanie nr 4 –Czerwona Woda – ……………….. zł

za rok 2025 – …………… zł

za rok 2026 – …………… zł

- Kwota określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową brutto (kwota zawiera podatek VAT) oraz zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania tj. wszelkie koszty przygotowawcze terenu, na którym prowadzone będą usługi, transport itp.

- Wartość zamówienia wymienionego w § 2 ustala się na kwotę brutto ______________zł. (słownie:_________________________________________________)

- Wynagrodzenie wykonawcy wynikające z faktury VAT będzie płatne z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023r., poz. 1570 z późn.zm.).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania prac zamiennych w ramach wykazu prac wynikających z umowy, w zależności od występujących potrzeb - bez konieczności zmiany niniejszej umowy.

- W razie stwierdzenia nienależytego wykonania usług objętych umową, osoba je odbierająca określa te wady i ich rozmiar oraz termin ich usunięcia, który nie może być dłuższy niż 5 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Osobą pełniącą nadzór nad usługami w ramach niniejszej umowy, w imieniu Zamawiającego jest Pani Iwona Piffer, która jest uprawniona do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z wykonaniem usług, uznanych jako niezbędne do prawidłowego wykonania umowy oraz jest upoważniona do zatwierdzenia harmonogramu na dany miesiąc oraz do odbioru usług.

§ 5 Warunki płatności

- Rozliczenie za utrzymanie zieleni dokonywane będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę wraz z protokołem odbioru prac.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie harmonogram usług na dany miesiąc, potwierdzony przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu lub sołtysa wsi odnośnie prawidłowości wykonania prac i ich zakresu.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury Vat końcowej.

- Procentowa wartość faktury końcowej nie może wynosić więcej niż 50% wartości zadania.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne w terminie … dni od daty dostarczenia faktury VAT. Faktura winna być adresowana do Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec.

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy ……………………………………...

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

- Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie prac objętych umową.

- Strony zgodnie oświadczają, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy z tytułu prac obciąża Wykonawcę.

§ 6 Wymogi dotyczące zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

- Zamawiający wymaga, by następujące czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług objętych zakresem umowy, tj. utrzymania zieleni na terenie gminy Węgliniec, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania usługi przedkłada Zamawiającemu wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji umowy. Zamawiający nie zleci Wykonawcy realizacji zadań  do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przy czym wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

- Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zmiany).

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika;

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem wykonawcy lub podwykonawcy, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 3 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7 Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł przez cały okres realizacji umowy.

- W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy, Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis) i dowodów zapłaty składki ubezpieczenia. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawił umowę (polisę) oraz dowód opłacenia składki ubezpieczenia.

§ 8

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarami powierzchni, warunkami lokalnymi, ukształtowaniem terenu, w których będą realizowane usługi i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać usługę z należytą starannością zgodnie z postanowieniami umowy.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa podczas wykonywania usług.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypadki wynikłe z powodu złej jakości świadczonych usług lub braku ich świadczenia.

§ 9 Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% maksymalnej nominalnej wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

  - z tytułu każdorazowo stwierdzonego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności w zakresie utrzymanie zieleni na terenie Gminy Węgliniec w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzonych nieprawidłowości;

  - z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem usługi, czyli tzw. pracowników fizycznych – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek;

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust.5. Wysokość kar umownych wynosi 20 % wynagrodzenia umownego;

  - z tytułu nie wprowadzenia zmiany do podwykonawstwa, o której mowa w § 12 ust. 8 pkt. 2. w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy, za wyjątkiem przyczyny o których mowa w art. 456 ustawy Pzp.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

  - Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie mogą się kumulować. Łączna wysokość kar umownych dochodzonych od każdej ze stron na podstawie umowy nie może być wyższa niż 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

  - Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych określonych powyżej w ust. 1 pkt 2-4 także w przypadku odstąpienia od umowy.

  - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej nałożeniu.

  - Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia usług lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

  - Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

§ 10 Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w przypadku gdy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub nie kontynuuje świadczenia usług, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego dalszą realizacje niniejszej umowy,

- w przypadku gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje usługi zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności gdy wykonuje usługi z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody,

- w przypadku gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§11 Zmiana umowy

- Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w postanowieniach umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu umowy:

- Dopuszczalna jest zmiana zakresu usług poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych usług okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych usług nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

- Dopuszczalna jest zmiana zakresu usług poprzez ich zwiększenie w sytuacji oddania do użytkowania: dróg, placów, parkingów, przystanków autobusowych, koszy ulicznych nieobjętych wykazami stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Rozliczenie zwiększonego zakresu usług następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

- Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

- wystąpienia warunków atmosferycznych, lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie usług, fakt ten musi być zgłoszony Zamawiającemu;

- opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę;

- wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

- wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy;

- zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

- wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

–  termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności (pkt 1-6) wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.

- Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- Dokonania zmiany w zakresie przedmiotu umowy na podstawie którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w ust. 2 niniejszej umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) zakresu przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że cena nie może zostać podwyższona lub zmniejszona o więcej niż 20% pierwotnej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

- Zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływa na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływa na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę/wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia/zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę na kalkulację ceny ofertowej oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające formę zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. Wniosek powinien dotyczyć tylko zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie i obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej/minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane przez Zamawiającego koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki godzinowej.

- Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływa na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzające formę umowy i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływa na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, po uprzednio przeprowadzonych negocjacjach, jeżeli jedna ze Stron umowy zwróciła się o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów o zmianie będącej przedmiotem negocjacji. Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzające formę umowy i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost/obniżkę odpowiednio cen lub kosztów względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w niniejszym punkcie względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni się co najmniej o 10% każda ze stron uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga strona uzna, iż rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia ustalana będzie na podstawie półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić w swoim wniosku, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy. Strona może wystąpić z wnioskiem nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Zmiany mogą być wprowadzone nie wcześniej niż po upływie 180 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert w postępowaniu, w wyniku którego doszło do podpisania niniejszej umowy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności pisemne zestawienie zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, mających znaczący wpływ na jego wykonywanie.

- Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.

- Dopuszczalna jest również zmiana w zakresie podwykonawstwa, o której mowa w § 12 niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy, zobowiązany on jest do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy z którym to wykonawca zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom:

cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy w przypadku umowy, której przedmiotem są usługi a okres obowiązywania jej przekracza 6 miesięcy.

§ 12 Podwykonawcy

- Wykonawca może zrealizować prace wskazane w ofercie korzystając z pomocy podwykonawców. Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie prac objętych niniejszą umową z podwykonawcą wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, udzieloną w oparciu o przedstawioną przez Wykonawcę umowę z podwykonawcą, wraz z częścią opisu dotyczącą wykonania określonych w tej umowie prac lub usług.

- Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą całości lub części wynagrodzenia, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu prac lub usług przez niego wykonanych.

- Wykonawca może wykonać własnymi siłami część prac lub usług wskazanych w ofercie dla podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, jedynie po uzyskaniu pisemnego całkowitego zrzeczenia się ewentualnego roszczenia podwykonawcy względem Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi powierzone podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1320).

- Wykonawca, podwykonawca zamówienia na usługi zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w następującym trybie:

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni przed wprowadzeniem na miejsce wykonywania prac Podwykonawcy wniosek wraz z projektem umowy z podwykonawcą wraz z częścią opisu (wykaz dróg) dotyczącej wykonania prac powierzonych Podwykonawcy, w tym dokumentów potwierdzających uprawnienia/kompetencje Podwykonawcy, który to projekt umowy powinien zawierać co najmniej:

- zakres prac przewidzianych do wykonania;

- wysokość wynagrodzenia należną Podwykonawcy, która nie może być wyższa od wynagrodzenia za tą cześć zamówienia;

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od daty doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi;

- termin wykonania zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi,

- możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w pkt d;

- oświadczenie, że Podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- w terminie 7 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenie do umowy;

- zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody;

- w przypadku odmowy określonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą, o którym mowa w pkt. 1 w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.

- Zamawiający, w terminie do 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi:

- nie spełniające wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7. Wówczas Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawcę do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w terminie 3 dni, licząc od daty przesłania wezwania będzie skutkowało naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 9 ust.1 pkt 5.

- Zapisy ust. 8 stosuje się do odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający poświadczy za zgodność umowy, o których mowa w ustępach 8 i 9, pod warunkiem przedstawienia mu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oryginału umów do wglądu.

- Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust.8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jeśli jej wartość jest większa niż 10 000,00 zł.

- W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa, niż sporna kwota.

- Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, po spełnieniu warunków wskazanych w niniejszym paragrafie, zmianę Podwykonawcy/ rezygnację z  Podwykonawcy wskazanego w § 14 ust. 1.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 14 Wykonawca zobowiązany jest wraz z projektem umowy o podwykonawstwo/kopią umowy o podwykonawstwo przedstawić od Podwykonawcy:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- dokument potwierdzający, że Podwykonawca spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia wskazane w SIWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury dowód potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy za zrealizowaną przez niego część przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu, za jaki się ono należy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu.

- Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego i przedłożoną Zamawiającemu poświadczoną za zgodność kopię umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, dokonując potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 może dotyczyć jedynie należności, które powstały po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 12.

- Wprowadzenie przez Wykonawcę nowego Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 12 zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec Podwykonawcy.

- Bezpośrednia zapłata będzie obejmowała wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 22 i 23.

- Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 21, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić uwagi Zamawiającemu w terminie 10 dni, licząc od daty otrzymania wezwania. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie uprawniony do:

- odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność zapłaty;

- złożenia do depozytu sądowego kwoty niezbędnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy, w przypadku wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia lub podmiotu na rzecz którego ma być wypłacone wynagrodzenie;

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zasadności zapłaty.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie, strony postanawiają, że:

- w przypadku zapłaty przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o przekazaną kwotę,

- Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach tj.; potwierdzenie przelewu, kwitariusz przyjęcia gotówki.

§ 13

- Zamawiający i Wykonawca mają prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu.

- W razie  nie wywiązywania się z warunków umowy lub niewłaściwego wykonywania prac co do realizacji niniejszej umowy Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia określonego w ust. 1 tj. w trybie natychmiastowym.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 14 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

- ustawy Prawo zamówień publicznych,

- ustawy Kodeks cywilny.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Wykaz i zakres prac

- Oferta Wykonawcy,

- Lista osób zatrudnionych.

ZAMAWIAJACY                                                                                                WYKONAWCA

Sporządził: Wydział: IK Iwona Piffer

Załącznik nr 1 do umowy

# UTRZYMANIE ZIELENI

# na terenie gminy i miasta Węgliniec w latach 2025-2026

# ZADANIE nr 1 – WĘGLINIEC, STARY WĘGLINIEC, ZIELONKA

# WĘGLINIEC

I. KWIETNIKI - ul. Karola Wojtyły - 44,00m2 i 15,20 m2 (2 szt.) i KLOMB - przy wjeździe do miasta, ul. Piłsudskiego – 14,70 m2.

- Uzupełnienie ziemi w rabatach do poziomu gruntu wokół rabaty.

- Nasadzenie roślin kwiatowych na rabatach w m-cu V (3-4 gatunki) – 12 szt./m2.

- Pielęgnacja roślin: podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, odchwaszczanie, przycinanie, dosadzanie obumarłych sadzonek, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, przygotowanie gruntu do prac po okresie zimowym. Koszenie trawnika wokół rabaty.

# II. TRAWNIKI

wzdłuż ulic: Sikorskiego, Wojska Polskiego, Kościuszki, Daszyńskiego, Kochanowskiego, Karola Wojtyły, Leśna – ok. 7 000 m2.

SKWERY, PRZYSTANKI, PLACE ZABAW – ul. Partyzantów-Sikorskiego, ul. Kochanowskiego -Sikorskiego, ul. Kochanowskiego - K. Wojtyły, ul. Partyzantów-Wojska Polskiego, ul. Kochanowskiego -Skrajna, ul. Plac Wolności -WCK, Skwer Podolski, ul. Wojska Polskiego (przejście z ul. Woj. Polskiego do ul. Partyzantów), Przystanek PKS, ul. Woj. Polskiego (otwarta strefa aktywności sportowej -siłownia zewnętrzna- nawierzchnia trawiasta ok. 1200 m2), WCK pl. Wolności – łącznie ok. 4 500 m2

- Koszenie trawników co najmniej 6 razy w uzgodnieniu z zamawiającym.

- Nawożenie trawników 3 razy w sezonie.

- Jesienne koszenie oraz grabienie liści co najmniej 3 razy w sezonie do całkowitego ich usunięcia.

- Bieżące utrzymanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami: pielęgnacja roślinności poprzez przycinanie krzewów, podlewanie, odchwaszczanie, dosadzanie obumarłych sadzonek formowanie żywopłotu, utrzymanie w ciągłości.

- Nasadzenie roślinności ok. 50 sadzonek w uzgodnieniu z zamawiającym -przystanek PKS

ul. Sportowa - wykaszanie traw i zarośli na terenie działki ok . 4000 m2 - co najmniej 2 razy w sezonie

ul. Kolejowa, Skrajna, Leśna - wycinanie traw i zarośli z poboczy co najmniej 2 razy w sezonie - w sumie 1000mb

III. DRZEWA - ciąg ulic: Sikorskiego, Karola Wojtyły, Kościuszki, Partyzantów, Wojska

Polskiego, Kochanowskiego – 134 szt.

1. Utrzymywanie dolnej korony drzew na wysokości 2 m.

2. Usuwanie odrostów korzeniowych u pni drzew, każdorazowo przy koszeniu.

3. Nasadzenie drzewek - głóg pośredni "Paul's Scarlett" - do 5 szt.

IV. GAZONY kwietnikowe 2 szt.  - Skwer Podolski

- Nasadzenie kwiatów w gazonach – 40 szt.

- Pielęgnacja roślin: podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, długodziałającymi, odchwaszczanie, dosadzanie obumarłych sadzonek, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, przygotowanie gruntu do prac po okresie zimowym, na wiosnę.

V.  PASY ZIELENI – (grupy krzewów iglastych, liściastych, bylin) ul. Sikorskiego, ul. Kolejowa- Partyzantów, Wojska Polskiego, WCK Pl. Wolności - 1700m2

- Nasadzenie roślin kwiatowych – 300 szt.

- Pielęgnacja roślin: podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, odchwaszczanie, przycinanie, dosadzanie obumarłych sadzonek, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, przygotowanie gruntu do prac po okresie zimowym, na wiosnę.

- Pas zieleni ul. Sikorskiego: skrzyżowanie ul. Sikorskiego/ W. Polskiego,  ul. Sikorskiego/ Kochanowskiego – utrzymywanie widoczności, przejrzystości na skrzyżowaniach dla kierujących pojazdami.

- Pas zieleni ul Sikorskiego: dwukrotne  nasadzenie roślin jednorocznych oraz pielęgnacja roślin wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 1 do zadania nr 1 poprzez: nawożenie, przycinanie, kształtowanie krzewów, podlewanie, uzupełnienie kory. Prace należy wykonywać odpowiednio do warunków pogodowych oraz w miarę potrzeb. Należy kontrolować nasadzenia, nie dopuścić do przesuszenia roślin. Uporządkowanie jesienne roślin jednorocznych, poprzez ich usunięcie. .

Przygotowanie gruntu do prac przed zimą na wiosnę. Wymiana ziemi w rabatach jednorocznych. Uzupełnienie kory w rabatach

VI. ŻYWOPŁOT – ul. Karola Wojtyły – ok. 120 mb

- Przycinanie i formowanie żywopłotu – 3 razy w sezonie.

- Usuwanie samosiewów z przestrzeni żywopłotów, przy plewieniu.

# VII. PARK MIEJSKI - pow. 1,47 ha

Trawniki – 8.500m2

1. Wiosenne grabienie powierzchni trawnikowych.

2. Koszenie trawników co najmniej 6 razy w sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym.

3. Nawożenie trawników 3 razy w sezonie.

4. Jesienne koszenie oraz grabienie liści, co najmniej 3 razy w sezonie do całkowitego ich usunięcia.

# Drzewa

- Usuwanie posuszu (uschniętych gałęzi) w koronach drzew.

- Obcinanie odrostów u pni drzew, przy koszeniu.

# Żywopłot

- Pielęgnacja krzewów żywopłotowych.

- Przycięcie żywopłotu z grabu na wysokość 1,80 m.

# Kwietniki i krzewy

- Klomb rozeta – 47 m2 - nasadzenie roślin kwiatowych (lawenda, dalia, cynia, begonia, żeniszek, szałwia błyszcząca itp.) w m-cu V (3-4 gatunki) – 12 szt./m2

- Nasadzenie roślin kwiatowych lub wieloletnich - 80 szt. w miejscach wskazanych.

- Pielęgnacja roślin: podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, odchwaszczanie, przycinanie, dosadzanie obumarłych sadzonek, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, przygotowanie gruntu do prac po okresie zimowym.

- Nasadzenie brakujących krzewów na rabatach : ok. 10 szt.

# Trejaże i pergole

- Pielęgnacja oraz nasadzenie brakujących pnączy.

Pomnik – oczyszczenie, wycięcie rosnących drzew na pomniku – 1 raz w sezonie.

Alejki z kostki brukowej – czyszczenie raz w sezonie.

Nasadzenia

- Nasadzenie roślin jednorocznych (niecierpek marzec- kwiecień  wokół pomnika – ok. 200  szt.

- Uzupełnienie ziemi, kory w rabatach co rok.

- Pielęgnacja roślin: podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, długodziałającymi, odchwaszczanie, dosadzanie obumarłych sadzonek, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, przygotowanie gruntu do prac przed zima (uporządkowanie roślin jednorocznych) na wiosnę.

- Nasadzenie tulipanów ok. 150 szt w okresie wrzesień wokół pomnika.

VIII UKWIECENIE ciągu chodników na ul. Wojska Polskiego i ul. Sikorskiego

- Dostawa i zainstalowanie 68 szt. donic ukwieconych roślinami w fazie pełnego rozkwitu - pelargonie w kolorze czerwonym - ok. 15 - 25 maja wraz z elementami mocującymi w pełni zabezpieczając przed ich upadkiem, do słupów latarń oświetlenia chodnikowego (2 donice na 1 słup lub 1 donica wokół słupa).

- Pielęgnacja nasadzeń:

    - w całym okresie od zawieszenia donic do ich zdjęcia, kwiaty muszą tworzyć zwarty bukiet na całym zewnętrznym obwodzie donicy,

    - podlewanie roślin wodą oraz zasilanie roślin wieloskładnikowym nawozem mineralnym z częstotliwością zapewniającą bujne kwitnienie, zgodnie z zaleceniami producenta,

    - usuwanie uschniętych fragmentów roślin, w tym uschniętych kwiatostanów,

    - uzupełnianie i wymiana roślin obumarłych lub zamierających, bez względu na przyczynę zamierania lub obumarcia,

    - zdjęcie donic w m-cu październik (zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu w zależności od warunków pogodowych i wegetacji roślin).

# IX OŚRODEK ZDROWIA

- Koszenie trawników (1 050 m 2 ) - co najmniej 6 razy w uzgodnieniu z zamawiającym.

- Nawożenie trawników 2 razy w sezonie.

- Jesienne koszenie oraz grabienie liści,  co najmniej 2 razy w sezonie do całkowitego ich usunięcia.

X INNE

- Nasadzenie drzewek w uzgodnieniu z Zamawiającym - 10 szt.

- Pielęgnacja drzewek - pionowanie, mocowanie do palików, wymiana palików na nowe.

- Tablice informacyjne - wykaszanie terenu wokół ok. 1m – co najmniej 6 razy w sezonie.

- PSZOK - koszenie wokół ogrodzenia. – 4 razy w sezonie.

- Plac zabaw „Kolonia” ul. Piłsudskiego – koszenie terenu placu zabaw,  wokół ogrodzenia i terenu zielonego obok placu zabaw – co najmniej 6 razy w sezonie,

- Plac zabaw „Kolonia” ul. Piłsudskiego – wiosenne i  jesienne grabienie liści do całkowitego ich usunięcia.

- Koszenie terenu przyległego do szkoły podstawowej w Węglińcu od strony ul. Partyzantów, pas zieleni – zakończony obrzeżami, grunt utwardzony, co najmniej 4 razy w sezonie.

- Koszenie łącznika z ul. W. Polskiego do ul. Partyzantów za szkołą – co najmniej 2 razy w sezonie.

- Koszenie pasa zieleni, wycinanie krzaków przy  ul. Partyzantów w stronę cmentarza – 2 razy w sezonie.

- Koszenie poboczy ul. Kolejowa – 3 razy w sezonie

# STARY WĘGLINIEC

# Dom Kultury, Plac Zabaw, Boisko przy D.K., plac targowy, skwer przy stawie

- Pielęgnacja roślin: podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, odchwaszczanie, przycinanie, dosadzanie obumarłych sadzonek, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, przygotowanie gruntu do prac po okresie zimowym.

- Nasadzenie roślin kwiatowych w ilości 50 szt.

- Koszenie trawników (ok. 2200 m2 )  co najmniej 6 razy w sezonie oraz nawożenie.

- Wykaszanie terenu wokół tablic informacyjnych – 6 razy w sezonie

- Wykaszanie terenu od przejazdu w stronę cmentarza -wzdłuż chodnika - 4 razy w sezonie.

- Wykaszanie alejki prowadzącej przez stary cmentarz, łączący oba cmentarze z ul. Cmentarną, obkaszanie wokół ławek przy alejce dębowej co najmniej 4 razy w sezonie.

- Jesienne koszenie oraz grabienie liści co najmniej 3 razy w sezonie oraz do całkowitego ich usunięcia.

- Koszenie ”Aleja dębowa -łącznik ul. Słowackiego z ul. Cmentarna- wokół ławek i koszy – 4 x w sezonie

- Wykaszanie traw i usuwanie krzewów z pasów drogowych dróg gminnych na długości 3 000 mb i szerokości 1 mb jednostronnego wykaszania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego co najmniej 2 razy w sezonie.

# ZIELONKA

# Park , Plac Zabaw, Boisko przy placu zabaw, Boisko trawiaste, plac przy parkingu,

# klomb w parku( przy parkingu)

- Pielęgnacja roślin: podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, odchwaszczanie, przycinanie, formowanie, dosadzanie obumarłych sadzonek, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, przygotowanie gruntu do prac po okresie zimowym.

- Koszenie trawników (ok. 900 m2 ) co najmniej 6 razy w sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym (także wokół ogrodzenia boiska i placu zabaw).

- Koszenie boiska trawiastego i placu za parkingiem (k. Kościoła) (ok. 3000 m2 ) co najmniej 8 razy w sezonie.

- Koszenie przy świetlicy wiejskiej – (ok. 200 m2 ) – co najmniej 6 razy w sezonie.

- Wykaszanie terenu wokół tablic informacyjnych – co najmniej 6 razy w sezonie.

- Przycinanie krzewów, żywopłotów wskazanych przez Zamawiającego 3 razy w sezonie.

- Pielęgnacja drzewek - pionowanie, mocowanie do palików, wymiana palików na nowe.

- Jesienne koszenie oraz wygrabienie liści co najmniej 3 razy w sezonie oraz do całkowitego ich usunięcia.

# ZADANIE nr 2 – Ruszów, Kościelna Wieś, Okrąglica

# RUSZÓW

# I SKWER / TRAWNIK

1. Przy ul. Kantowicza - 300 m2

- Pielęgnowanie rabat oraz nasadzonych krzewów w tym: zasilanie nawozami mineralnymi, odchwaszczanie, przycinanie, dosadzanie obumarłych sadzonek, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, przygotowanie gruntu do prac po okresie zimowym.

- Przycinanie i formowanie żywopłotów, krzewy Tuje - 5 razy w sezonie

- Nasadzenie roślin kwiatowych lub wieloletnich – 50 szt.

- Koszenie trawników – częstotliwość 6 razy w uzgodnieniu z zamawiającym.

- Nawożenie trawników 3 razy w sezonie.

- Jesienne koszenie i wygrabienie liści - do całkowitego ich usunięcia.

2. Przy ul. Zgorzeleckiej / Bolesławieckiej (obelisk) - ok. 200 m2

- Koszenie trawników 6 razy w uzgodnieniu z zmawiającym.

- Nawożenie trawników 2 razy w sezonie.

- Przycięcie i formowanie żywopłotu – 5 x w roku.

- Jesienne koszenie i grabienie liści do całkowitego ich usunięcia.

3. Przy ul. Żagańskiej / Pl. Partyzantów - ok. 100 m2

- Koszenie trawników 6 razy w uzgodnieniu z zamawiającym.

- Nawożenie trawników 2 razy w sezonie.

- Jesienne koszenie i grabienie liści do całkowitego ich usunięcia.

4. Przy ul. II Armii W.P. - ok. 100 m2

- Koszenie trawników co najmniej 6 razy w uzgodnieniu z zamawiającym.

- Pielęgnacja krzewów pęcherzycy kalinolistnej: zasilanie nawozami mineralnymi, odchwaszczanie, przycinanie, dosadzanie obumarłych sadzonek, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski.

5. Przy ul. Ratuszowej - 100 m2

- Koszenie trawników 6 razy  w uzgodnieniu z zamawiającym.

- Jesienne koszenie i grabienie liści do całkowitego ich usunięcia.

6. Przy ul. II Armii W.P. ( parking) - ok. 100 m2

- Koszenie trawników co najmniej 6 razy w uzgodnieniu z zmawiającym.

- Jesienne koszenie i grabienie liści do całkowitego ich usunięcia.

# II PARK - przy ul. Żagańska – pow. 1,90 ha

1. Trawniki (ok. 7 850 m 2 )

- Koszenie trawników co najmniej 6 razy w uzgodnieniu z zamawiającym

- Jesienne koszenie i grabienie liści do całkowitego ich usunięcia.

- Nawożenie trawników 3 razy w sezonie.

2. Klomby - grupy krzewów: iglaste, liściaste, krzewinki, byliny, roślinność szuwarowa, żywopłoty, drzewa – (pow. ok. 1675 m2).

- Przycinanie, formowanie, dosadzanie obumarłych sadzonek, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, uzupełnianie ściółkowania podłoża przekompostowaną korą sosnową.

- Usuwanie odrostów u pni drzew.

- Nasadzenie roślin kwiatowych lub wieloletnich - 50 szt.

3. Stawy (2900m2)

- Czyszczenie stawu i rowu z zarośli i szlamów- co najmniej 3 razy w roku.

- Pielęgnowanie roślin wodnych i przybrzeżnych.

# III DOM KULTURY- ok. 800 m2

- Koszenie trawników co najmniej 6 razy w uzgodnieniu z zamawiającym.

- Odchwaszczanie parkingu.

- Nawożenie trawników 2 razy w sezonie.

- Wiosenne i jesienne koszenie oraz grabienie liści do całkowitego ich usunięcia.

# IV OŚRODEK ZDROWIA - ok. 1530 m2

- Koszenie trawników co najmniej 6 razy w uzgodnieniu z zamawiającym.

- Nawożenie trawników 2 razy w sezonie.

- Pielęgnacja rabat, zasilanie nawozami, odchwaszczanie, przycinanie, dosadzanie obumarłych roślin.

- Odchwaszczanie parkingu.

- Wiosenne i jesienne koszenie oraz grabienie liści do całkowitego ich usunięcia.

# V POBOCZA ULIC - ok. 200 mb- wykaszanie poboczy 2 razy w sezonie

  - ul. Dworcowa: od ul. J.III Sobieskiego do ul. E. Plater,

  - ul. Ratuszowa: od ul. II AWP do mostu, oraz od ul. J. Sobieskiego do II AWP.

VI. GAZONY - 4 szt.

- Pielęgnacja roślin: podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, odchwaszczanie, przycinanie, dosadzanie obumarłych sadzonek, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, przygotowanie gruntu do prac po okresie zimowym.

VII INNE

1. Nasadzenie drzewek w uzgodnieniu z Zamawiającym - 5 szt.

2. Pielęgnacja drzewek - pionowanie, mocowanie do palików i  wymiana na nowe.

3. Plac targowy 4 razy koszenie , przycinanie przyrostów

4. Wykaszanie terenu wokół tablic informacyjnych – co najmniej 6 razy w sezonie.

5.Wykaszanie traw i usuwanie krzewów z pasów drogowych dróg gminnych na długości 3000 mb i szerokości 1 mb wykaszania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego- 2 razy w sezonie.

6. Jesienne koszenie oraz wygrabienie liści co najmniej 3 razy w sezonie, do całkowitego ich usunięcia.

# KOŚCIELNA WIEŚ, OKRĄGLICA

  - Koszenie terenów zieleni przy świetlicy wiejskiej, nawożenie i pielęgnacja (ok. 100 m2) – co najmniej 6 razy w sezonie.

  - Nasadzenie 10 krzewów przy ogrodzeniu świetlicy wiejskiej oraz 5 szt roślin kwiatowych wieloletnich.

  - Wykaszanie terenu wokół tablic informacyjnych (2) , krzyży (2) i przystanku (1)– (6 razy w sezonie)

  - Wykaszanie traw i usuwanie krzewów z pasów drogowych dróg gminnych na długości 4500 mb i szerokości 1 mb (Kościelna Wieś) oraz 1500mb (Okrąglica) jednostronnego wykaszania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego- 2 razy w sezonie.

ZADANIE nr 3 - JAGODZIN, PIASECZNA

# JAGODZIN

SKWER - skrzyżowanie Jagodzin – Pieńsk – ok. 120 m2.

- Koszenie trawnika 4 razy w sezonie - w uzgodnieniu z zmawiającym.

- Jesienne koszenie i wygrabienie liści do całkowitego ich usunięcia..

# TRAWNIKI: Plac Zabaw, teren przy Domu Kultury, obok przystanku autobusowego

- Koszenie trawników (ok. 2700m2) - co najmniej 6 razy (także wokół ogrodzenia) w uzgodnieniu z zmawiającym

- Jesienne koszenie i wygrabienie liści do całkowitego ich usunięcia.

# BOISKO SPORTOWE

1. Koszenie trawników (ok. 400m2) - co najmniej 6 razy w uzgodnieniu z zamawiającym

2. Jesienne koszenie i wygrabienie liści do całkowitego ich usunięcia.

# 3.Pielęgnacja krzewów, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, uzupełnianie    ściółkowania podłoża pod roślinami przekompostowaną korą sosnową.

# 4.Pielegnacja drzew lip – pionowanie, mocowanie do palików, w przypadku przegniłych

# palików mocujących wymiana palików na nowe.

# 5. Uzupełnieni kory.

# INNE.

1.Wykaszanie traw i usuwanie krzewów z pasów drogowych dróg gminnych na długości 3000 mb i szerokości 1 mb jednostronnego wykaszania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

2. Wykaszanie terenu wokół tablic informacyjnych co najmniej 6 razy w sezonie.

3. Wiosenne i jesienne koszenie oraz wygrabienie liści, co najmniej 3 razy w sezonie do całkowitego ich usunięcia.

# PIASECZNA

# PLAC ZABAW

- Koszenie trawników (ok. 400m2 ) 6 razy w uzgodnieniu z zmawiającym (także przed ogrodzeniem),

- Koszenie, pielęgnacja krzewów, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie

opryski, odchwaszczanie – tereny zieleni przy świetlicy wiejskiej (ok. 800m2)– 6 razy w sezonie.

- Odchwaszczanie parkingu- co najmniej 3 razy w sezonie.

- Wiosenne i jesienne koszenie i wygrabienie liści co najmniej 3 razy w sezonie do całkowitego ich usunięcia.

- Pielęgnacja drzew - formowanie, usuwanie odrostów.

INNE.

1.Koszenie skrzyżowania pomiędzy posesją nr 20 a nr 16 – kształt „trójkąt” pow. ok. 100 m2 - 4 razy w sezonie.

2.Koszenie okolic transformatora, przystanek dzieci szkolnych  - pow. ok. 30 m kw. – 6 razy w sezonie.

3.Wykaszanie traw i usuwanie krzewów z pasów drogowych dróg gminnych na długości 3000 mb i szerokości 1 mb jednostronnego wykaszania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego co najmniej 2 razy w sezonie.

# ZADANIE nr 4 - CZERWONA WODA

# I KLOMB (skrzyżowanie ul. 3-go Maja z ul. Górną) – ok.15,00 m2

- Pielęgnowanie rabaty kwiatowej – zasilanie roślin (tawuła japońska) nawozami mineralnymi, wymiana obumarłych roślin, podlewanie, formowanie, odchwaszczanie.

II TRAWNIK (skrzyżowanie ul. Zgorzelecka i 3-go Maja), targowisko – ok. 600 m2

1. Koszenie trawnika co najmniej 6 razy w uzgodnieniu z zamawiającym.

2. Wiosenne i jesienne koszenie i wygrabienie liści do całkowitego ich usunięcia.

# III PARK Z POMNIKIEM - ul. 3-go Maja - pow. 0,16 ha

    - Koszenie trawników co najmniej 6 razy w sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym

    - Nawożenie trawników 3 razy w sezonie.

- Jesienne koszenie i grabienie liści do całkowitego ich usunięcia.

- Uzupełnianie brakujących krzewów - 5 szt.

- Pielęgnowanie drzew i krzewów - odchwaszczanie, formowanie, podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi.

- Rozgarnianie kretowisk.

- Aleja lipowa - koszenie trawników co najmniej 4 razy oraz pielęgnacja drzew.

IV PARK ZE STAWEM – pow. 0,80 ha

Trawniki (ok. 3 660 m 2 )

- Koszenie trawników (łącznie z wysepką oraz skarpami stawu i rowu) co najmniej 6 razy w sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym

- Wiosenne i jesienne koszenie i wygrabienie liści do całkowitego ich usunięcia.

3. Nawożenie trawników 3 razy w sezonie.

Klomby - (róża okrywowa, pięciornik krzewiasty, róża pomarszczona, wierzba purpurowa,

tawuła japońska)

- Formowanie krzewów, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, uzupełnianie ściółkowania podłoża pod roślinami przekompostowaną korą sosnową.

Klomb rozeta (15 m2)

- Nasadzenie jednorocznych roślin kwiatowych w m-cu V (dalia, gazania, begonia,

żeniszek, szałwia błyszcząca itp.) (3-4 gatunki) – 12 szt./m2 oraz ich pielęgnacja:

podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, odchwaszczanie, przycinanie,

dosadzanie obumarłych sadzonek, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie

opryski, przygotowanie gruntu do prac po okresie zimowym.

# Rabata ziołowa

1. Pielęgnacja rabaty - odchwaszczanie, podlewanie, nawożenie.

2. Uzupełnianie brakujących roślin - 10 szt.

Pojedyncze krzewy i drzewa

- Pielęgnowanie roślin - formowanie, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, zasilanie nawozami.

- Nasadzenie brakujących roślin: rośliny pnące - 3 szt.

- Usuwanie odrostów u pni drzew.

Staw (1450 m2 ) i rów ( 100 mb )

- Czyszczenie stawu i rowu z zarośli i szlamów (gruntowna konserwacja).

# V ŚWIETLICA WIEJSKA

- Koszenie trawników i terenu wokół ośrodka co najmniej 6 razy (800 m2 ) w uzgodnieniu z zamawiającym.

- Nawożenie trawników 3 razy w sezonie.

- Jesienne koszenie i wygrabienie liści do całkowitego ich usunięcia.

- Pielęgnacja krzewów: odchwaszczanie, formowanie, podlewanie, nawożenie.

# VI. OŚRODEK ZDROWIA

- Koszenie trawników (1 000 m2) co najmniej 6 razy w sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym.

- Nawożenie trawników 3 razy w sezonie.

- Jesienne koszenie oraz grabienie liści do całkowitego ich usunięcia.

# VII. BOISKO SPORTOWE przy ul. Leśnej

- Koszenie trawników (ok. 12000m2) na boisku sportowym (oprócz płyty do gry w piłkę nożną) wraz ze skarpami oraz od zewnętrznej strony ogrodzenia - co najmniej 6 razy w sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym.

a. koszenie terenu za ogrodzeniem boiska (dz nr 864/3) – 2 razy w sezonie

- Pielęgnacja krzewów i drzew lip - pionowanie, mocowanie do palików, w przypadku przegniłych palików mocujących lipy, wymiana na nowe.

VIII. INNE

      - Nasadzenie drzewek w uzgodnieniu z Zamawiającym - 5 szt.

      - Pielęgnacja drzewek - pionowanie, mocowanie do palików – wymiana na nowe.

      - W przypadku połamania lub kradzieży istniejących drzewek przy cmentarzu, należy uzupełnić brakujące drzewka na koszt Wykonawcy.

      - Obelisk – kamień przy cmentarzu- koszenie wokół- co najmniej 6 razy w sezonie.

      - Wykaszanie terenu wokół tablic informacyjnych – co najmniej 6 razy w sezonie.

      - Jesienne koszenie i wygrabienie liści co najmniej 3 razy w sezonie oraz do całkowitego ich usunięcia.

      - Wykaszanie traw i usuwanie krzewów z pasów drogowych dróg gminnych na długości 6 500 mb i szerokości 1 mb jednostronnego wykaszania w miejscach wskazanych przez zamawiającego co najmniej 2 razy w sezonie.

Załącznik nr 1 do zadania nr 1 Węgliniec.

Węgliniec- skwery Sikorskiego, park Węgliniec: nasadzenie roślin jednorocznych oraz pielęgnacja rośli wieloletnich:

| Węgliniec ul Sikorskiego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | roślinny | szt | Opis pielęgnacji |
| 1 | Bratki | 67 | Początek marca, zmienić ziemie, nawożenie |
|  | Surfinia,starzec, t.rozplenica | 15, 31 | Wymiana maj, nawożenie, uzupełnienie ziemi |
| 2 | Bratki | 192 | Początek marca, zmienić ziemie, nawożenie |
|  | Niecierpek | 168 /200 | Wymiana maj, nawożenie, uzupełnienie ziemi |
| 3 | Irga | 13 |  |
| 4 | Irga | 3 |  |
| 5 | Pęcherznica | 3 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
| 6 | Pęcherznica cz ,berberys z | 3 2 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
| 7 | Bratki | 80 | Początek marca, zmienić ziemie, nawożenie |
|  | Niecierpek | 80 | Wymiana maj, nawożenie, uzupełnienie ziemi |
| 8 | Pęcherznica z | 3 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
| 9 | Pecherznica z | 3 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
| 10 | Irga | 12 |  |
| 11 | Irga | 16 |  |
| 12 | Hortensja | 7 | Cięcie marzec |
| 13 | Hortensja Pecherznica | 3 3 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
| 14 | berberys | 1 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
| 15 | Pecherznica z Hosta Żurawka | 1 4 3 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
| 16 | Berberys | 1 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
| 17 | Irga | 8 |  |
| 18 | Irga | 4 |  |
| 19 | Irga | 11 |  |
| 20 | Irga | 11 |  |
| 21 | Hortensja Berberys | 3 2 | Cięcie marzec Cięcie korekcyjne, formowanie |
| 22 | Hortensja Berberys Tawula | 7 1 14 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
| 23 | Laweda | 39 | Cięcie marzec, |
| 24 | Bratki | 64 | Nasadzenie marzec, wymiana ziemi |
|  | Niecierpek Starzec t. rozplenica | 56 7 1 | Wymiana maj, nawożenie, uzupełnienie ziemi |
| 25 | Hortensja tawuła | 6 8 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
| 26 | Irga | 8 |  |
| 27 | Irga | 8 |  |
| 28 | Hortensja Azalia | 4 3 | Cięcie marzec |
| 29 | Hortensja Barbula Berberys | 7 6 3 | Cięcie korekcyjne, formowanie |

| 30 | Irga | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Pecherznica cz Tawuła | 3 3 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
| 32 | Hortensja Tawuła | 2 3 | Ciecie korekcyjne, formowanie |
| 33 | Hortensja Azalia Barbula Irga | 2 1 2 5 | Ciecie marzec |
| 34 | Hosta Hortensja | 3 1 |  |
| 35 | Pęcherznica cz Tawuła | 4 4 | Ciecie korekcyjne, formowanie |
| 36 | Pęcherznica z Berberys cz | 2 1 | Ciecie korekcyjne, formowanie |
| 37 | Pecherznica cz Berberys z | 1 2 | Ciecie korekcyjne, formowanie |

| 38 | Pęcherznica z Berberys cz | 2 1 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | Pęcherznica cz Berberys | 2 1 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
| 40 | Pęcherznica cz Barbula | 5 4 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
| 41 | Hortensja Barbula | 10 6 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
| 42 | Bratki | 20 | Początek marca, zmienić ziemie, nawożenie |
|  | Surfinia T rozplenica | 5 1 | Wymiana maj, nawożenie, uzupełnienie ziemi |
| 43 | Trawa wydmuszca Berberys Barbula | 18 5 17 |  |
| 44 | Trawy | 4 |  |
|  | Budynek UGiM |  |  |
|  | Azalia jap Irga Trawy Budleja Azalja po Pieciornik Hortensja | 1 6 2 1 1 2 1 | Cięcie korekcyjne, formowanie |
|  | Bratki | /160-200/ | Sadzenie marzec, wymiana świeżej ziemi, nawożenie |
|  | Niecierpek Starzec t kostrzewa t.rozplenica jednoroczna | 133 14 6 1 | Sadzenie maj, Wymiana maj, nawożenie, uzupełnienie ziemi |
|  | Park miejski |  |  |
|  | Niecierpek Tulipan | 200 320 | Sadzenie kwiecień-maj Sadzenie październik - wysadzanie marzec - kwiecień |

Nasadzenie roślin jednorocznych:

1. Bratki – 880 szt.

2. Niecierpek 690 szt.

3  Starzec 30 szt.

4. Surfinia – 10 szt.