**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres** | **Wartość wynagrodzenia C** | **Termin wykonania** |
| 1 | Wykonanie robót budowlanych związanych z budową linii światłowodowej, w tym uzyskanie wymaganych decyzji, pozwoleń i uzgodnień | max. 60% | 3 miesiące |
| 2 | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej | min. 40% | 4 miesiące |

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy wypłacenia wynagrodzenia za kolejne etapy w przypadku pominięcia poprzedniego etapu.