Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

DAG.261.29.2024

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej pełniącego funkcję Koordynatora przy realizacji zadania pn. „Wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach A i C oraz napowietrzania klatek schodowych w budynku A”.

- Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- 1.    Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej należeć będzie:

- pełnienie funkcji Koordynatora robót,

- reprezentowanie Zamawiającego i sprawowanie nadzoru realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym Wykonawcy robót, wytycznymi Zamawiającego oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy robót placu budowy,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów o należytych właściwościach użytkowych,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, lub zanikających, w ciągu do trzech dni, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
 i przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i rozliczenie robót,

- udział w spotkaniach na każde wezwanie Zamawiającego,

- zapewnienie sprawnej organizacji odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,

- udział w odbiorze końcowym oraz sprawdzanie wymaganych dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę robót,

- wykonywanie wszystkich podstawowych czynności przewidzianych dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie:

  - sygnalizowania Zamawiającemu zakłóceń prawidłowego tempa robót zagrażających dotrzymaniu terminu wykonania robót,

  - wizyt na placu budowy na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach istotnych nie cierpiących zwłoki przy prowadzeniu robót,

  - wyjaśniania wątpliwości technicznych i podejmowanie wspólnie z Zamawiającym stosownych decyzji mających na celu rozwiązanie tych wątpliwości,

  - sprawdzenia faktur pod względem zgodności z kosztorysem ofertowym Wykonawcy robót 
i wykonanym zakresem robót,

  - przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego, informowania go na bieżąco 
o istotnych sprawach związanych z realizacją zadania.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej (koordynator) przez cały okres trwania realizacji inwestycji, na bieżąco, koordynuje pracę inspektorów nadzoru inwestorskiego pozostałych branż. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) rozwiązuje bieżące problemy techniczne budowy poprzez:

- analizę niezgodności między dokumentacją, a stanem rzeczywistym warunków występujących na budowie;

- organizowanie narad i spotkań;

- uzgadnianie rozwiązań zamiennych z autorem projektu;

- sporządzanie protokołów konieczności;

- potwierdzenie przygotowania obiektu do odbioru;

- sprawdzenie rozliczenia końcowego budowy;

- weryfikację dostarczonych przez wykonawcę dokumentów odbiorowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) prowadzi dokumentację fotograficzną budowy, która obejmuje etap przed przystąpieniem do realizacji prac, okres realizacji robót oraz po zakończeniu zadania.

2.	Wartość ogólna robót wynosi 1 256 375,70 zł brutto.

II.	Osoba mająca pełnić obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1.	Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnił …………………………………. posiadający uprawnienia elektryczne nr ………….……………………. z dnia …………………………... 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych.

2.	Wykonawca oświadcza, że Pan …………………………………………..…………….., o którym mowa w ust.1, jest członkiem ………………..…….. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym: …………………………..…. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.